1. Mikä on projektin aihe tiivistettynä, vertaa laajuutta omaan projektiisi?

Toteuttaa liikkuvuudenhallintajärjestelmä. Projektin laajuus on laajempi, kuin omamme.

1. Mitä tuloksia projektista on tullut vaiheesta I ja vaiheesta II?

I vaihe on käynnistys- ja määrittelyvaihetta, ja tuloksia ovat projektisuunnitelma, hallintaprosessi avattuna, käsiteluettelo, vaatimusmäärittely, käyttöliittymä- ja dokumentointistandardit, käyttötapaukset ja järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurin kuvaus.

II vaihe on suunnitteluvaihe, jonka tuloksia ovat tietomallit, pilottijärjestelmä, analysointipaketti, kerätty palaute, loppuraportti ja jatkosuunnitelma.

1. Mikä on ylin päättävä elin ja mitkä ovat sen tehtävät?

Projektipäällikkö. Tehtäviä ovat projektin läpivieminen suunnitelmien mukaan, kokousten valmistelu ja ryhmän koolle kutsuminen, resurssien ja ajankäytön seuranta sekä tilanneraportointi.

1. Mikä on projektiryhmän kokoonpano ja mitkä ovat sen tehtävät?

Julian Lindberg, Totti Tuhkanen, Vesa Saarinen, Merja Eklin, Kari Natunen ja Markku Vainio sekä asiantuntijat Tuula Hakkola, Anu Haapala, Hely Lahtinen, Tuire Heikkilä, Veli-Pekka Heiskanen, Olavi Juvonen, Eila Partanen, Arto Aniluoto ja Antti Myllys sekä muut asiantuntijat tarpeen mukaan.

Projektiryhmän tehtävät ovat projektin operatiivinen ja projektisuunnitelman mukainen toimeenpano ja seuranta, projektin sisäinen tehtävien ja vastuun jako, projektin sisäinen laatu ja laadunvalvonta, projektin lopputulosten sisäinen katselmointi, muutostarvetietojen keruu, muutosten hallinta ja toimeenpano sekä tarpeiden esittely ohjausryhmälle, rahoituksen kohdentaminen, riskien hallinta ja projektiraportointi ohjausryhmälle.

1. Miten ja mitä projektista raportoidaan, kenelle ja kuinka usein?

Tilanneraportti joka toinen viikko projektiryhmälle, tuloskatselmuspöytäkirja katselmustilaisuudessa ohjausryhmälle ja projektiryhmälle, projektiryhmän ja ohjausryhmän kokouspöytäkirjat projektiryhmälle viimeistään 3 pv kokousten jälkeen sekä katselmointipöytäkirja laatutukihenkilö 7vrk ennen määrittelyvaiheen päätöspalaveria.

1. Miten projekti on vaiheistettu ja mitä tuloksia vaiheista tulee?

Projekti on jaettu kahteen vaiheeseen: määrittely ja suunnittelu-, toteutus ja käyttöönottovaiheeseen. Määrittelyvaiheessa pyritään toteuttamaan mahdollisimman laajasti, tavoitellun järjestelmän tarpeet huomioiden sisältäen mm. vaatimusmäärittelyn. Suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheessa toteutetaan määriteltyyn arkkitehtuuriin pohjautuen tarkasti rajattu osuus käyttötapauksista tuke-maan toimintamallin evaluointia ja lopullista teknologiavalintaa SVY:n jäsenyliopistojen toivomusten mukaisesti sisältäen mm. pilotin suunnittelun, toteutuksen ja testauksen.

1. Montako työpäivää on budjetoitu käynnistysvaiheeseen? Paljonko maksaa?

22 työpäivää

1. Montako työpäivää on budjetoitu määrittelyvaiheeseen? Paljonko maksaa?

122 työpäivää ja kustannusarvio on 60 000 €.

1. Mihin summaan asti projektipäällikkö voi itse päättää muutoskustannuksista?

Enintään 10 htpv:n lisäpanosta merkitseviä päätöksiä.

1. Mikä menettely päätöksen hyväksynnälle?

Muutostarpeet todetaan ja toimenpidevaihtoehdot valmistellaan projektiryhmässä, projektipäällikkö päättää mihin niistä ryhdytään. Päällikkö voi myös itse tehdä 10htpv merkitseviä päätöksiä muita kuulematta, ohjausryhmä käsittelee nämä päätökset jälkikäteen.

1. Mille alueille on vaadittu laatutavoitteet?

Laatutavoitteet on vaadittu projektihallinnalle, projektin lopputuloksille ja dokumentaatiolle.

1. Mikä on suurin ja varteenotettavin riski projektissa?

Rahoitus. Kakkosena Järjestelmän yhteydet, käytettävät standardit.

1. Mitä hyvää riskienhallintataulukossa on?

Riskienhallinta on laajasti käsitelty, myös tehty riskimatriisi, riskienhallintamenettelyt on luokiteltu ennaltaehkäiseviin, havaitseviin ja korjaaviin kontrolleihin, käsitelty uhkat ja niiden syyt, riskiluokitus, vastuutaho.

1. Missä vaiheessa alkaa testaus?

Testaus alkaa vuodenvaihde 2002/2003 suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheessa. Suunnitteluvaihe loppuu 30.9.

1. Paljonko on budjetoitu aikaa yhden käyttötapauskuvauksen teolle?

1,5h/kpl, 300h (sisäiset/ostetut), 20pv (sisäiset/ostetut).